## Slide 1: Feature-Driven Development (FDD) – Agile подход
Выполнили студенты: Бадамшина Аделина, Кильдибаева Алина, Ибрагимов Денис
Группа: 22П-1
Преподаватель: Каримова Р.Ф.

## Slide 2: Введение в FDD
Feature-Driven Development (FDD) – это гибкая методология, направленная на разработку программного обеспечения посредством разделения проекта на небольшие, управляемые функции.
Методология помогает сократить риски, повысить прозрачность процесса и обеспечить регулярную демонстрацию готовых частей продукта. Основное внимание уделяется разработке функциональных блоков, которые представляют собой клиент-ценные возможности.

## Slide 3: История и Происхождение
Методология FDD была разработана в 1997 году Джеффом Де Лукой и Питером Коадом. Созданная для решения проблем крупных корпоративных проектов, она сочетает в себе элементы традиционного планирования и гибких методик Agile. Благодаря опыту авторов в объектно-ориентированном проектировании, FDD стала популярным инструментом для управления сложными системами, требующими высокой точности и постоянного контроля.

## Slide 4: Основные Принципы FDD
• Функциональная ориентация: Каждая задача описывается с точки зрения клиент-ценной функции.
• Итеративность и инкрементальность: Разработка проходит серией коротких итераций, что позволяет регулярно получать обратную связь.
• Прозрачность: Четкое распределение ролей и задач повышает ответственность и контроль над проектом.
• Четкая архитектура: Использование объектно-ориентированного подхода и UML-диаграмм помогает строить понятную и поддерживаемую систему.
В основе FDD лежат несколько ключевых принципов:

## Slide 5: Процесс FDD включает пять основных этапов, каждый из которых имеет свою цель и результат:
1. Разработка общей модели: Совместное построение концептуальной модели системы.
2. Создание списка функций: Формирование подробного перечня клиент-ценных возможностей.
3. Планирование по функциям: Распределение приоритетов и определение сроков для каждой функции.
4. Дизайн по функциям: Детальное проектирование каждой функциональной единицы с использованием UML.
5. Разработка по функциям: Программирование, тестирование и интеграция функций в конечный продукт.
Процесс FDD включает пять основных этапов, каждый из которых имеет свою цель и результат:

## Slide 6: Процессы FDD
1. Разработка общей модели
2. Создание списка функций
3. Планирование по функциям
4. Дизайн по функциям
5. Разработка по функциям

## Slide 7: Этап 1 – Разработка общей модели
На этом этапе команда, вместе с экспертами по предметной области, разрабатывает первичную модель системы. Важно определить ключевые объекты и их взаимосвязи, что позволит заложить основу для дальнейшей разработки. Создание общей модели помогает выработать единое понимание архитектуры, выявить основные бизнес-процессы и сформировать базовую структуру для всех последующих этапов.

## Slide 8: Этап 2 – Создание Списка Функций
После формирования общей модели необходимо определить перечень функций, которые принесут ценность клиенту. Функции описываются в формате «<действие> <результат> <объект>», что делает описание понятным и точным. Каждая функция должна быть достаточно маленькой, чтобы её можно было реализовать за две недели. Это позволяет разбить проект на управляемые части, снизить риски и обеспечить регулярное получение готового функционала.

## Slide 9: Правило Именования Функций
Формат именования функций – это важный инструмент, помогающий точно определить задачу.
Пример: «Регистрация учетной записи пользователя» – здесь действие (регистрация), результат (учетная запись) и объект (пользователь) ясно указывают, что требуется сделать. Такая четкая формулировка облегчает планирование, распределение задач и коммуникацию между участниками проекта, что является ключевым моментом для успешной реализации FDD.

## Slide 10: Этап 3 – Планирование по Функциям
На этапе планирования происходит расстановка приоритетов и назначение команд для реализации каждой функции. Команда определяет, какие функции следует разработать в первую очередь, исходя из их важности для бизнеса. Планирование включает распределение ресурсов, оценку сроков и установление четких сроков выполнения. Благодаря этому этапу, проект получает четкую структуру и план действий, что снижает риск срывов сроков и позволяет своевременно реагировать на изменения.

## Slide 11: Этап 4 – Дизайн по Функциям
Дизайн каждого элемента FDD проводится с использованием UML-диаграмм, что позволяет визуально представить архитектуру и взаимодействие компонентов. На этом этапе команда разрабатывает подробные проектные решения для каждой функции, определяя последовательность операций и взаимодействие между классами. Подробное проектирование помогает обнаружить потенциальные проблемы на ранних стадиях и обеспечить высокое качество будущего кода.

## Slide 12: Этап 5 – Разработка по Функциям
Этап разработки включает непосредственно программирование, тестирование и интеграцию функций в систему. Каждая функция проходит цикл кодирования, внутреннего тестирования и проверки качества. Регулярные сборки и интеграция позволяют своевременно выявлять и исправлять ошибки, что повышает надежность и стабильность конечного продукта. Этот итеративный подход позволяет быстро реагировать на изменения требований и обеспечивать постоянное улучшение системы.

## Slide 13: Роли в FDD – Часть 1
Project Manager: Руководит проектом в целом, обеспечивает координацию работ и соблюдение сроков.
Chief Architect: Отвечает за разработку общей архитектуры, принимает ключевые проектные решения.
Development Manager: Координирует ежедневную работу разработчиков, следит за выполнением задач и поддержкой качества.
Успех методологии FDD во многом зависит от четкого распределения ролей. На первом этапе выделяются следующие ключевые роли:

## Slide 14: Роли в FDD – Часть 2
Продолжая обзор ролей, отметим:
Chief Programmer: Обеспечивает техническое руководство и помогает в решении сложных задач.
Class Owner: Отвечает за конкретный класс или набор функций, гарантируя, что его компоненты работают корректно.
Domain Expert: Эксперт в предметной области, помогает команде понять бизнес-требования и особенности продукта.
Четкое распределение обязанностей способствует высокой эффективности работы команды и минимизирует риск возникновения ошибок.

## Slide 15: Преимущества FDD – Часть 1
Снижение рисков: Благодаря итеративной разработке и регулярным проверкам, ошибки выявляются на ранних стадиях.
Регулярные сборки: Каждая итерация завершается готовой функциональностью, что позволяет демонстрировать результат заказчику.
Прозрачность процессов: Четкое распределение ролей и регулярное планирование обеспечивают высокий уровень контроля над проектом.
FDD обладает рядом существенных преимуществ:

## Slide 16: Преимущества FDD – Часть 2
Точная оценка затрат: Разделение проекта на небольшие функции позволяет точно оценивать время и ресурсы на каждую задачу.
Гибкость и адаптивность: FDD легко приспосабливается к изменениям в требованиях и позволяет оперативно корректировать планы.
Повышение качества: Постоянное внимание к архитектуре и дизайну гарантирует, что конечный продукт будет масштабируемым и надёжным.
Дополнительные преимущества включают:

## Slide 17: Сравнение с Другими Agile-методологиями
При сравнении FDD с другими Agile-методологиями, такими как Scrum или XP, можно выделить несколько отличий:
• Структурированность: FDD имеет более четкое распределение ролей и этапов разработки, что подходит для крупных проектов.
• Фокус на архитектуре: В отличие от XP, FDD уделяет больше внимания предварительному проектированию и моделированию.
• Регулярные итерации: Как и в Scrum, в FDD используются короткие итерации, однако процесс построен вокруг функций, а не только спринтов.

## Slide 18: Роль Объектно-Ориентированного Дизайна
FDD опирается на принципы объектно-ориентированного проектирования. Использование UML-диаграмм позволяет визуализировать архитектуру системы, определить классы, их свойства и взаимосвязи. Такая детализация помогает создать гибкую и поддерживаемую структуру, в которой каждая функция имеет свою чётко определённую ответственность, а разработчики могут легко ориентироваться в большом объёме кода.

## Slide 19: Адаптация и Гибкость Методологии
Одним из ключевых преимуществ FDD является её адаптивность. Методология позволяет корректировать список функций, приоритеты и план работ между итерациями. Если требования изменяются, команда может оперативно внести необходимые корректировки, не нарушая общей архитектуры. Это делает FDD эффективной для динамичных проектов, где изменения – обычное дело.

## Slide 20: Примеры и Кейсы Применения FDD
Рассмотрим примеры успешного применения FDD в реальных проектах. Компании, внедрившие FDD, отмечают повышение качества продукта, улучшение коммуникации в команде и более точное соблюдение сроков. Кейсы из различных отраслей – от банковских систем до корпоративных информационных порталов – демонстрируют, как итеративный подход и разделение функций позволяют сократить риски и оптимизировать разработку.

## Slide 21: Спасибо за внимание